Arlette Chêne
M1 Data Engineer

PROJET IA – Revue de code (code 11)

Objectif :

L’idée est de faire une IA qui fait de la revue de code sur les points suivants :
- Explication des erreurs rencontrées
- Vérification de la cohérence de l’écriture
- Proposition d’optimisation de code

L’IA utilisera :
- Des fichiers pdf d’explication algorithmique
- Utilisera du search pour expliquer les problèmes

Language reviewed :
- python

Objectif bonus :
- Language C
- Implémentation VsCode

Language de programmation :
- python

IA utilisée :
- DeepSeek

JOURNAL

10.03.26

Création avec l’IA d’un plan de développement et de la détermination des outils utilisés

Prompt utilisé :
Je dois créer une IA qui fait de la review de code :
L'idée s'est que l'IA puisse voir ce qui se fait de mieux en terme algorithmique en se basant sur des fichiers et ce que l'utilisateur veut faire (ou sur Internet, mais pour les fichiers se sont des pdf qui viennent d'informaticiens de pointent qui présentent des optimisations de calcul).
Elle devra aussi vérifier la cohérence de l'écriture (pour la fermeture ouverture guillement ou encore les snakeCase ou camel_case).
Elle expliquera aussi les erreurs que peuvent rencontrer le code.
Je ne sais pas comment débuter le projet, je n'ai aucune idée de ou chercher, et j'aimerais que tu m'aides pour ce projet.
Le code du projet sera en python. On se concentrera d'abord sur de la review uniquement sur du code python. Tu devras me faire un PRD et des spec avec un user storie.
Tu débuteras d'abord sur la première étape expliqué pas à pas, et quand je te le dirais on passera à l'étape suivante/

PRD

  1. Objectif général du produit :

Créer un outil automatisé de revue de code Python qui :
- Analyse la qualité et la cohérence du code (style, conventions, erreurs potentielles).
- Propose des améliorations algorithmiques basées sur des connaissances extraites de documents PDF de référence (articles, cours d’experts).
- Fournit des explications claires sur les problèmes détectés.
Public cible : développeurs, équipes souhaitant automatiser une partie de leurs revues de code, étudiants apprenant les bonnes pratiques.

  1. Fonctionnalités principales :

#### A. Analyse syntaxique et stylistique
- Vérification des conventions de nommage : détection des snake_case (recommandé en Python) vs camelCase (à signaler).
- Contrôle de la cohérence des guillemets (simples/doubles) dans tout le fichier.
- Détection d’erreurs basiques : variables non utilisées, importations inutiles, etc.
- Génération d’un rapport lisible avec les lignes concernées et une explication.
#### B. Analyse algorithmique avancée
- Chargement et interprétation de fichiers PDF contenant des descriptions d’algorithmes optimisés (fournis par l’utilisateur ou intégrés dans une base de connaissances).
- Comparaison du code soumis avec des patrons algorithmiques reconnus (ex : remplacer une boucle naïve par une approche plus efficace).
- Proposition de remplacement avec justification (ex : “Cette fonction de tri peut être remplacée par sorted() qui est implémenté en C et plus rapide.”).
#### C. Explication des erreurs et suggestions
- Pour chaque problème détecté, fournir une explication pédagogique : pourquoi c’est un problème, quel impact cela peut avoir (performance, lisibilité, fiabilité).
- Suggestion de correction immédiate (quand c’est possible).
#### D. Interface et utilisation
- Mode ligne de commande (CLI) en premier lieu : python review.py mon_fichier.py (ou avec un dossier).
- Possibilité d’intégration future dans un IDE ou un service web.

  1. Contraintes techniques :

Langage de développement : Python 3.9+
Modules externes envisagés :
- Analyse de code : ast, pylint, flake8, black (pour le formatage)
- Extraction PDF : PyPDF2, pdfplumber, ou camelot selon le contenu
- NLP pour la compréhension des PDF : spaCy, transformers (si nécessaire)
- Interface CLI : argparse ou click
- Tests : pytest
Gestion de versions : Git (dépôt GitHub/GitLab)

  1. User Stories :

Les user stories décrivent ce que l’utilisateur veut accomplir avec le produit. Elles seront notre fil rouge pour prioriser les fonctionnalités.
1. En tant que développeur, je veux soumettre un fichier Python à l’outil afin de recevoir un rapport sur les incohérences de style et les conventions de nommage.
2. En tant que développeur, je veux que l’outil détecte automatiquement les erreurs courantes (variables inutilisées, imports superflus) pour gagner du temps en revue manuelle.
3. En tant que développeur cherchant à optimiser son code, je veux que l’outil compare mon implémentation avec des algorithmes optimisés décrits dans des PDF de référence pour améliorer les performances.
4. En tant que responsable d’équipe, je veux pouvoir fournir à l’outil une collection de PDF d’experts (ex : “Introduction to Algorithms” de Cormen, articles spécialisés) afin que l’IA puisse s’enrichir de ces connaissances et proposer des améliorations pertinentes.
5. En tant que développeur junior, je veux que chaque suggestion soit accompagnée d’une explication claire pour comprendre pourquoi c’est mieux et apprendre les bonnes pratiques.
6. En tant que utilisateur, je veux que l’outil soit utilisable simplement en ligne de commande pour l’intégrer dans mon flux de travail actuel (hooks Git, CI).

  1. Prioritisation :

Version minimale (MVP) :
- Analyse de base du code Python (AST) pour détecter les erreurs évidentes.
- Vérification des conventions de nommage et guillemets.
- Rapports simples en console.
- Pas d’analyse algorithmique avancée, juste une base de règles prédéfinies.
Version 2 :
- Intégration de l’extraction de connaissances à partir de PDF (premiers tests sur des documents simples).
- Suggestions algorithmiques simples.
Version 3 :
- Amélioration de l’IA via apprentissage automatique sur les PDF.
- Interface graphique ou plugin IDE.

Conception Technique et Architecture

  1. Architecture générale

- code_review_ai/
  - core/
    - parser.py	# Analyse du code
    - style_checker.py	# Vérification stylistiques
    - error_detector.py	# Détection d’erreurs
    - algorithm_advisor.py	# Suggestions algorithmique
  - knowledge/
    - pdf_extractor.py	# Extraction depuis pdf
    - knowlegde_base.py	# Base de règles/algorithmes
    - matcher.py	# Comparaison code / connaissances
  - reporting/
    - formatter.py	# Mise en forme
    - explainer.py	# Générateur d’explications
  - cli/
    - main.py	# Point d’entrée principales
  - tests/	# Tests unitaires et d’intégrations
  - config/	# Configuration (règles, chemin etc.)
  - agent.md	# Description de l’agent
  - README.md	# Présentation générale du projet
  - PRD.md	# Product Requierment
  - setup.py

  1. Choix technologiques
    1. Analyse du code python
- ast en module standart pour parcourir l’arbre syntaxique
- pylint / pyflakes : pour réutiliser des détections existantes sans tout réinventer. On peut appeler ces outils en sous-processus et parser leur sortie.
- black : pour vérifier le formatage (optionnel, car on peut définir nos propres règles de style).
- Approche : on combine l’AST pour des règles sur mesure et on utilise pylint pour les erreurs classiques.
    1. Extraction des connaissances sur des pdf
PyPDF2 : simple, gratuit, mais limité pour les PDF complexes (tableaux, formules).
pdfplumber : meilleur pour extraire du texte et des tableaux de manière plus fiable.
Pour l’IA avancée : si les PDF contiennent beaucoup de formules mathématiques ou de pseudo-code, on pourra envisager camelot (tableaux) ou pymupdf (fitz) pour une extraction fine.
Traitement NLP : si on veut comprendre le sens des descriptions, spaCy permettra d’extraire des entités (noms d’algorithmes, complexités, etc.). Dans un premier temps, on se contentera de mots-clés.

    1. Base de connaissance
Stockage des “recettes” algorithmiques sous forme structurée (json)

    1. Comparaison code <> connaissance

Deux approches complémentaires :
1. Statique : détection de motifs syntaxiques dans l’AST (ex : présence de deux boucles for imbriquées avec échange d’éléments = probable tri naïf).
2. Sémantique (V2+) : analyse de la complexité algorithmique estimée (nombre d’opérations, structure des boucles) pour suggérer des alternatives.

    1. Génération d’un rapport
Sortie console : format lisible avec couleurs (via colorama ou rich).
Sortie JSON : pour intégration dans d’autres outils (CI).
explainer.py : pour transformer une erreur technique en explication pédagogique (ex : “La variable x n’est jamais utilisée → cela alourdit le code sans effet, vous pouvez la supprimer.”).

    1. Interface CLI
Utilisation de argparse (standard) ou click (plus moderne) pour gérer les arguments :
text
python -m code_review_ai review mon_fichier.py [--pdf dossier_pdfs] [--output json]
Gestion des chemins : fichier unique, dossier récursif, pattern *.py.

  1. Flux de traitement (workflow)
Entrée : l’utilisateur lance la commande avec un fichier/dossier Python.
1. Analyse statique :
  1. Parsing du/des fichiers avec ast.
  2. Application des règles de style (nommage, guillemets) → style_checker.
  3. Détection des erreurs basiques → error_detector (via pylint ou règles maison).
2. Analyse algorithmique (si activée et si des PDF sont fournis) :
  1. Chargement de la base de connaissances.
  2. Pour chaque fonction pertinente, tentative de correspondance avec un motif connu.
  3. Si correspondance → suggestion d’amélioration.
3. Génération du rapport :
  1. Agrégation de toutes les observations.
  2. Ajout d’explications pédagogiques.
  3. Affichage/sauvegarde selon le format demandé.
  1. Génération d’un pdf (phase avancée)

Pour la version avec apprentissage à partir des PDF, voici comment procéder :
1. Extraction : pdfplumber extrait le texte et les tableaux.
2. Prétraitement : nettoyage, détection de sections (“Algorithmes de tri”, “Complexité”).
3. Reconnaissance de patterns : utilisation d’expressions régulières et de NLP simple pour identifier les noms d’algorithmes, les extraits de pseudo-code, les complexités temporelles (O(n²), O(log n), etc.).
4. Structuration : transformation en entrée de la base de connaissances.

  1. Tests et validation
Tests unitaires : pytest pour chaque module (ex : vérifier que style_checker détecte bien camelCase dans un code donné).
Tests d’intégration : lancer l’outil sur des exemples de code (bons et mauvais) et comparer les rapports attendus.
Données de test : créer un petit corpus de fichiers Python avec des erreurs variées, et quelques PDF factices pour tester l’extraction.

  1. Plan de développement

Étape	Description	Durée estimée
1	Mise en place du projet (structure, dépôt Git, environnement virtuel)	1 jour
2	Implémentation de l’analyseur AST basique (parcours de fichier)	2 jours
3	Règles de style (nommage, guillemets) + rapports console simples	2 jours
4	Intégration de pylint pour les erreurs courantes	1 jour
5	Base de connaissances manuelle et suggestions algorithmiques simples	3 jours
6	Extraction PDF (première version basique)	3 jours
7	Amélioration du matching code ↔ connaissances	3 jours
8	Tests, documentation, packaging	2 jours

17.03.26

> Création de l’architecture et des fichiers (vide)
> Installation de dépendances avec un environnement conda.
- Utilisation de « conda env export > environment.yml »
- Fichier requierments.txt très probablement inutile
> Implémentation du code dans parser.py
- Création d’un fichier test_parser.py
- Test unitaire : Erreur recontrée :
==================================================================== ERRORS ==================================================================== ____________________________________________________ ERROR collecting tests/test_parser.py _____________________________________________________ ImportError while importing test module '/home/Archene/Dev/TPIA_Gateway/tests/test_parser.py'. Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names. Traceback: ../../.conda/envs/multiUse/lib/python3.13/importlib/init.py:88: in import_module return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ tests/test_parser.py:3: in  from core.parser import CodeParser E ModuleNotFoundError: No module named 'core' =========================================================== short test summary info ============================================================ ERROR tests/test_parser.py !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =============================================================== 1 error in 0.05s ===============================================================
Utilisation d’une autre ligne de commande : python -m pytest tests/test_parser.py au lieu de pytest tests/test_parser.py : OK !
> Problème rencontré avec Git >> corrigé en suivant les lignes de codes proposé sur github lorsque le depôt est vide.
> implémentation du code dans style_checker.py
- Création d’un fichier de test_unitaire
- Erreur : pas de core.style_checker trouvé. Idée de l’erreur : je n’ai pas initialisé le fichier python comme je l’ai fait avec parser.py en faisant python core/style_checker.py > Not ok...
- Erreur trouvée : fichier non enregistré.
- Erreur trouvée : pas d’import ast > ajout de ast (normallement importé par parser.py???)
- Nouvelle erreur :
============================================================= test session starts ============================================================== platform linux -- Python 3.13.12, pytest-9.0.2, pluggy-1.5.0 rootdir: /home/Archene/Dev/TPIA_Gateway collected 2 items
tests/test_style_checker.py F. [100%]
=================================================================== FAILURES =================================================================== ______________________________________________________________ test_naming_issues ______________________________________________________________
sample_file_with_issues = PosixPath('/tmp/pytest-of-Archene/pytest-5/test_naming_issues0/sample_style.py')
def test_naming_issues(sample_file_with_issues):
   parser = CodeParser(str(sample_file_with_issues))
   checker = StyleChecker(parser)
   issues = checker.check_all()
   naming_issues = [i for i in issues if i['type'] == 'naming']
  assert len(naming_issues) == 3 # maClasse, attributVariable, MaFonction
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
E assert 2 == 3 E + where 2 = len([{'line': 2, 'message': "Le nom de classe 'maClasse' devrait être en CamelCase (ex: MaClasse).", 'subtype': 'class_cas...MaFonction' devrait être en snake_case (ex: ma_variable).", 'subtype': 'snake_case', 'suggestion': 'ma_fonction', ...}])
tests/test_style_checker.py:26: AssertionError =============================================================== warnings summary =============================================================== tests/test_style_checker.py: 47 warnings /home/Archene/Dev/TPIA_Gateway/core/style_checker.py:57: DeprecationWarning: ast.Str is deprecated and will be removed in Python 3.14; use ast.Constant instead if isinstance(node, ast.Str): # pour Python < 3.8 ; pour 3.8+ utiliser ast.Constant
tests/test_style_checker.py::test_naming_issues tests/test_style_checker.py::test_naming_issues tests/test_style_checker.py::test_quotes_issues tests/test_style_checker.py::test_quotes_issues /home/Archene/Dev/TPIA_Gateway/core/style_checker.py:58: DeprecationWarning: Attribute s is deprecated and will be removed in Python 3.14; use value instead s = node.s
-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html =========================================================== short test summary info ============================================================ FAILED tests/test_style_checker.py::test_naming_issues - assert 2 == 3 =================================================== 1 failed, 1 passed, 51 warnings in 0.03s ===================================================
Deux modifications : parser.py et style_checker.py
>